REPUBLIQUE du Bénin Millennium Challenge Corporation Millennium Challenge Account – Bénin Régional

# NOTE TECHNIQUE

# MODULE DE GESTION DES ACCIDENTS (GDA)

Février 2026

### 1. Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en œuvre du Système de Gestion Environnementale, Sociale, de Santé et Sécurité (SGESSS) du Compact Régional de MCA Bénin, il est nécessaire de disposer d’un module structuré et harmonisé permettant la déclaration, le suivi et le traitement des accidents.

Ce module répond aux exigences réglementaires nationales (Code de la Sécurité Sociale du Bénin) ainsi qu’aux normes internationales, notamment les Normes de Performance de la SFI et les Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires (EHS).

### 2. Objectifs de la note technique

La présente note technique vise à :

- Décrire l’architecture fonctionnelle du module de déclaration et de traitement des accidents ;

- Définir les informations clés à collecter pour une gestion efficace des événements indésirables portant atteinte à l’intégrité physique des personnes impliquées;

- Clarifier le processus de déclaration, de traitement, de validation et de clôture ;

- Garantir la traçabilité, la conformité réglementaire et la production d’indicateurs fiables.

### 3. Champ d’application

Le module s’applique à l’ensemble des projets IC (Infrastructure du Corridor) et ECO (Efficacité des Opérations du Corridor) du Compact MCA Bénin Régional et concerne :

- Les travailleurs du Compact et des entreprises sous-traitantes ;

- Les usagers de la route ;

- Les riverains (avec mention spéciale sur les membres des communautés affectées).

Les acteurs concernés sont : MCC, MCA Bénin Régional, MOSES, Ingénieur, Entrepreneurs.

### 4. Définitions clés

Accident : Evénement soudain et imprévu survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ou dans le cadre des activités du projet, entraînant une atteinte à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

### 5. Description fonctionnelle du module

#### 5.1 Accès au module

L’accès est réservé aux personnes désignées par leurs organismes respectifs et disposant d’un profil valide sur la plateforme SGESSS. L’authentification se fait par un identifiant et un mot de passe sécurisé.

#### 5.2 Déclaration des accidents (24h maximum après survenu de l’accident)

Le module permet :

- La saisie des informations générales sur le déclarant ;

- La localisation géographique précise de l’accident (adresse et carte) ;

- L’identification de la ou des victimes (travailleurs, usagers, riverains) ;

- La classification de la gravité (mineure à catastrophique) ;

- La description des circonstances, causes et actions correctives immédiates ;

- Le téléchargement des preuves (photos, rapports, certificats médicaux).

Toute déclaration validée est automatiquement enregistrée dans le registre des accidents et génère des notifications par courriel aux parties concernées.

#### 5.3 Traitement des accidents

Le traitement comprend :

- Une phase d’enquête et de complément d’informations (délai 48h maximales  après survenu de l’accident, une notification de rappel sera générée par la plateforme toutes les 48h à l’endroit des parties prenantes concernées jusqu’à la clôture de l’accident) ;

- La vérification des déclarations réglementaires (CNSS, assurance, certificat médical) ;

- L’analyse de l’accident et la définition de mesures correctives et préventives ;

- La validation par l’Ingénieur et la clôture par MOSES.

En cas de non-respect des délais ou procédures, des non-conformités peuvent être émises.

### 6. Rôles et responsabilités

- Déclarants  (Entrepreneur, Ingénieur, MOSES, MCA Ben Reg, MCC) : saisie fidèle et rapide des informations ; investigation et fourniture des preuves ;

- Ingénieur : analyse, validation ou demande de compléments, ou émission de Non-conformité  (pour les accidents déclarés par une entreprise).

- MOSES : contrôle de conformité, émission de NC, clôture ;

- MCA Bénin Régional : suivi et avis en général ; analyse, validation ou demande de compléments (pour les accidents déclarés par MOSES ou MCC).

- MCC : Suivi et avis en général ; analyse, validation ou demande de compléments (pour les accidents déclarés par MCA ).

### 7. Résultats attendus

- Amélioration de la prévention des accidents ;

- Effectuer un suivi rigoureux des accidents survenus ;

- Mieux cibler et réduire les risques ;

- Simplifier la gestion des données relatives aux accidents, de la déclaration à la consolidation des données ;

- Rendre disponible des indicateurs fiables;

- Conformité aux exigences nationales et internationales ;

- Renforcement de la culture santé-sécurité.

### 8 Indicateurs

- Cumul des accidents pour tout le compact

- Nombre d’accident par projet

- Nombre d’accident par lot

- Nombre d’accident par tronçon

- Nombre d’accident par PK

- Nombre d’accident par organisme

- Nombre d’accident par commune

- Nombre d’accident de trajet par organisme

- Nombre d’accident de trajet pour le compact

- Nombre d’accident de travail par organisme

- Nombre d’accident de travail par commune

- Nombre d’accident de travail pour le compact

- Nombre d’accident ayant impliqué des usagers de la route par projet

- Nombre d’accident ayant impliqué des usagers de la route par lot

- Nombre d’accident ayant impliqué des usagers de la route par tronçon

- Nombre d’accident ayant impliqué des usagers de la route par PK

- Nombre d’accident ayant impliqué des riverains par projet

- Nombre d’accident ayant impliqué des riverains par lot

- Nombre d’accident ayant impliqué des riverains par tronçon

- Nombre d’accident ayant impliqué riverains par PK

- Nombre d’accident avec arrêt de travail pour le compact

- Nombre d’accident avec arrêt de travail par projet

- Nombre d’accident avec arrêt de travail par organisme

- Cumul des jours d’arrêt de travail par projet

- Cumul des jours d’arrêt de travail pour le compact

- Cumul des jours d’arrêt de travail par organisme

- Nombre d’accidents de travail (hommes / femmes) pour le compact

- Nombre d’accidents de travail (hommes / femmes) par projet, par lot

- Nombre d’accidents de travail (hommes / femmes) par projet, par lot

- Nombre d’accidents de travail (hommes / femmes) par organisme

- Nombre d’accidents ayant impliqué des mineurs par organisme

- Nombre d’accidents ayant impliqué des mineurs par commune

- Nombre d’accident ayant impliqué des PAP simples par lot

- Nombre d’accident ayant impliqué des PAP vulnérables par lot

- Nombre d’accident par échelle de gravité

- Nombre d’accident par Norme de Performance.

### 7. Conclusion

Le module de déclaration et de traitement des accidents constitue un outil central du SGESSS. Sa bonne utilisation permet d’assurer une gestion proactive des risques, une meilleure protection des personnes et une conformité durable aux exigences du Compact MCA Bénin Régional.