REPUBLIQUE du Bénin Millennium Challenge Corporation Millennium Challenge Account – Bénin Régional

PROJETS :

INFRASTRUCTURES DU CORRIDOR (IC)

EFFICACITE DES OPERATIONS DU CORRIDOR (ECO)

ÉTUDES TECHNIQUES ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EN 2X2 VOIES DE LA ROUTE BOHICON – DASSA ZOUME

NOTE TECHNIQUE

MODULE DE GESTION DES NON-CONFORMITE

Plateforme SGESSS – Compact MCA Bénin Régional

Février 2026

# 1. Contexte et justification

Dans le cadre du Compact régional de MCA Bénin, la conformité aux exigences environnementales, sociales, santé et sécurité est essentielle pour assurer la réussite des projets. La gestion rigoureuse des écarts identifiés, sous forme d’Observations, d’Avertissements ou de Non-Conformités (OAN-C), permet de prévenir les risques, protéger les intervenants et respecter les obligations contractuelles.

La mise en place d’un mécanisme standardisé via la plateforme SGESSS permet de :

- formaliser les étapes du processus depuis la déclaration jusqu’à la clôture des OAN-C ;

- clarifier les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes; Entrepreneur, Ingénieur, MOSES, MCA Ben Reg, et MCC.

- garantir la traçabilité et le suivi de toutes les non-conformités avec preuves documentées;

- assurer la conformité aux Normes de Performance (NP1 à NP6 et NP8) de la Société Financière Internationale, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité dans la mise en œuvre du compact.

Cette approche systématique contribue à améliorer la qualité de la supervision et à anticiper les risques ESSS (environnement, social, santé et sécurité)

# 2 . Objet de la note

La présente note technique décrit le mécanisme de déclaration, de traitement, de suivi et de clôture des Observations, Avertissements et Non-Conformités (OAN-C) enregistrés dans la plateforme SGESSS dans le cadre du compact.

Elle vise à :

- formaliser les étapes du processus ;

- clarifier les rôles et responsabilités des parties prenantes ;

- garantir la traçabilité et le suivi des non-conformités ;

- assurer la conformité aux exigences des Normes de Performance (NP) de la SFI concernés

# 3. Champ d’application

La procédure s’applique à :

- MCC

- MCA Ben Reg

- MOSES

- L’Ingénieur

- L’Entrepreneur

Elle couvre toutes les non-conformités liées aux exigences environnementales, sociales, santé et sécurité (ESSS)

# 4. Références

- Normes de Performance (NP1 à NP8 hormis la NP 7) de la Société Financière Internationale

- Exigences contractuelles ESSS du compact.

# 5. Définitions

- Observation : Ecart mineur sans impact significatif immédiat.

- Avertissement : Ecart nécessitant correction rapide.

- Non-Conformité : Manquement avéré aux exigences contractuelles ou aux NP de la SFI nécessitant une action corrective formelle.

- OAN-C : Observation – Avertissement – Non-Conformité.

# 6. Description du Processus

### 6.1 Déclaration d’une OAN-C

Si l’organisme du déclarant est MCC/MCA Ben Reg/ MOSES,  et si la déclaration concerne l’entrepreneur :

- Première étape

La déclaration s’effectue sur la plateforme SGESSS par l’entité déclarante.

### 5.1.1 Informations à renseigner

Le formulaire numérique comprend notamment :

- Organisme concerné

- Organisme du déclarant

- Nom du déclarant

- Nom de l’ingénieur accompagnateur

- Date de survenue

- Heure de constat

- Localisation précise (avec cartographie)

- Type de contrôle (programmé, inopiné, systématique, suite à alerte)

- NP de la SFI concernées

- Description détaillée et causes probables

- Recommandations

- Téléversement des preuves (photos, rapports)

- Assignation

L’entité déclarante le transmet à l’Ingénieur et non directement à l’entrepreneur dans ce premier cas.

# 5.2 Traitement par l’Ingénieur

Après réception :

- L’Ingénieur peut :

- Assigner directement à l’Entrepreneur ;

- Requalifier l’OAN-C (Observation ↔ Avertissement ↔ Non-Conformité) ;

- Compléter ou modifier les informations après vérification terrain ;

Toutes les OAN-C doivent apparaître dans un registre de suivi.

# 5.3 Traitement par l’Entrepreneur

Après assignation :

- Notification automatique par email

# 5.3.1 Champs à renseigner :

- Organisme de l’entrepreneur

- Nom du déclarant de levée

- Date de traitement

- Actions correctives détaillées

- Mesures préventives proposées

- Téléversement des preuves

- Transmission à l’Ingénieur

  - Validation Ingénieur ou commentaires Ingénieur/MOSES/ MCA Ben Reg/MCC

L’Ingénieur examine les actions correctives et valide si satisfait , si non satisfait, il fait un commentaire à propos. Les parties prenantes clés telles que MOSES, MCA Ben Reg, et MCC peuvent déposer aussi des commentaires. Elles doivent le faire aussitôt la notification reçue pour permettre leur prise en compte par l’Ingénieur lors de la prise en charge. Dans les deux cas, une notification est envoyée aux parties prenantes concernées.

  - Clôture par MOSES

MOSES après vérification clôture la déclaration.

# 6. Cas particuliers

- Si l’entité déclarante est l’Ingénieur, MOSES, MCA ou MCC

  - Pas de phase intermédiaire de prise en charge

  - Assignation directe à l’entité concernée

- Les non-conformités identifiées par l’Entrepreneur sont transmises à l’Ingénieur pour analyse avant déclaration officielle par l’Ingénieur.

- Responsabilités

| # Acteur | # Responsabilité |
| --- | --- |
| # Déclarant (Ingénieur, MOSES, MCA Ben Reg) | # Mise en œuvre des actions correctives |
| # Ingénieur | # Si l’organisme concerné est celui de l’entrepeneur : # Vérification, requalification, assignation, validation, suivi |
| # MOSES | # Supervision gobale et clôture |
| # MCA Ben Reg/MCC | # Suivi de conformité |

# 8. Délais

Délai maximal de traitement :

- 1 jour si ‘’Non-conformité ‘’

- 1 jour si ‘’avertissement ‘’

- 2 jours si ‘’observation’’

Ces délais passés, des messages de rappel seront générés par la plateforme et envoyés aux parties prenantes concernées.

Les organismes retenus pour déposer des commentaires au même titre que l’Ingénieur devront le faire aussitôt la notification reçue.

# 9. Traçabilité et Archivage

Toutes les OAN-C doivent :

- être enregistrées dans la plateforme SGESSS dans le module éponyme,

- disposer d’un code unique ;

- être disponibles pour audit et revue périodique

# 10. Conclusion

La présente procédure permet :

- une gestion structurée des non-conformités ;

- une responsabilisation claire des acteurs ;

- une amélioration continue des performances ESSS.

Une conformité aux exigences contractuelles et aux Normes de Performance de la SFI